# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

город Междуреченск

# Администрация Междуреченского городского округа

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от________________ №

О подготовке документации

по планировке территории

Рассмотрев предложение Кымысовой Е.А., Горлановой О.М., руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011  № 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», Правилами землепользования и застройки Междуреченского городского округа, утвержденными решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008  № 458:

1. Подготовить проект  внесения изменений в проект межевания застроенной территории района Камешек города Междуреченска №3-2017, утвержденный постановлением  администрации Междуреченского городского округа  от 21.12.2017 № 3164-п, в части изменения красных линий проезда, проходящего за нежилым зданием по ул.Рыбацкая, 1б, и уменьшения ширины проезда с 10 м до 5-6,5 м (далее по тексту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить порядок представления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта (приложение № 2 к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  Перепилищенко С.В.

### Глава Междуреченского городского округа                                       В.Н.Чернов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Междуреченского городского округа

от__________ 2021 №________

ПОРЯДОК

И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

| № п.п | Перечень работ по подготовке проекта | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием и рассмотрение поступивших предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта. Подготовка технического задания на выполнение проекта. | В течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления | Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (Н.Г.Журавлева) |
| 2 | Заключение договора на выполнение работ | май 2021г | Кымысова Е.А, Горланова О.М. |
| 3 | Подготовка проекта. | В течение 6 месяцев со дня заключения договора | Исполнитель по договору |
| 4 | Проверка проекта на соответствие требованиям установленным ч.10 ст.45 ГрК РФ. | В течение 20 рабочих дней со дня поступления проекта в орган местного самоуправления | Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа (Н.Г.Журавлева) |
| 5 | Оповещение жителей о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня принятия решения о проведении публичных слушаний | Организатор публичных слушаний |
| 6 | Организация и проведение публичных слушаний по проектам. | Не менее одного месяца со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний | Организатор публичных слушаний |
| 7 | Направление проекта вместе с результатами публичных слушаний главе Междуреченского городского округа на утверждение | В течение 15 дней со дня проведения публичных слушаний | Организатор публичных слушаний |
| 8 | Принятие главой Междуреченского городского округа решения об утверждении проекта | В течение 14 дней со дня получения главой проекта | Глава Междуреченского городского округа |
| 9 | Опубликование утвержденного проекта | В течение 7 дней со дня утверждения проекта | Администрация Междуреченского городского округа |

Начальник управления архитектуры

и градостроительства администрации

Междуреченского городского округа                                         Н.Г.Журавлева

Приложение № 2

к постановлению администрации

Междуреченского городского округа

от__________ 2021 №________

ПОРЯДОК

представления предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта

- Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуреченского городского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.

- Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего предложения, а также с указанием обоснований предложений.

- Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления.

- Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а, каб.202, 217, контактный телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по электронной почте: uaig@mrech.ru.

Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.

Начальник управления архитектуры

и градостроительства администрации

Междуреченского городского округа                                         Н.Г.Журавлева